## Slide 1: Studi di fattibilità esperienze sul campo (seminario)
Notes: <number>

## Slide 2: Contenuti del seminario
Cosa è uno studio di fattibilità
Per quali progetti è opportuno condurre uno
Quali sono gli aspetti del progetto tipicamente esaminati
Quali attività si svolgono nell’ambito di uno studio di fattibilità
Quali figure professionali sono necessarie
Quali sono i risultati attesi
Notes: <number>

## Slide 3: Cosa è uno studio di fattibilità
Un insieme di attività finalizzate a valutare, per un progetto in cui i requisiti di massima del sistema da sviluppare/modificare siano definiti, un insieme di aspetti (costo, benefici attesi, risorse necessarie, etc.) utili per decidere se procedere o meno con la sua realizzazione.
NOTA: in questo seminario ci si limiterà a trattare studi di fattibilità relativi a progetti di sviluppo o modifica di un sistema informativo.

## Slide 4: Contenuti del seminario
Cosa è uno studio di fattibilità
Per quali progetti è opportuno condurre uno
Quali sono gli aspetti del progetto tipicamente esaminati
Quali attività si svolgono nell’ambito di uno studio di fattibilità
Quali figure professionali sono necessarie
Quali sono i risultati attesi

## Slide 5: Quando è opportuno condurre uno studio
Dato un progetto, è opportuno eseguire uno studio per la sua fattibilità nel caso in cui non sia altrimenti possibile stimare con sufficiente confidenza qualcuno dei fattori critici di successo del progetto stesso.
Un progetto ha successo se il costo complessivo (non solo economico) legato sua realizzazione è superato dai benefici complessivi che ne derivano nell’orizzonte temporale inizialmente programmato.
In alcuni contesti lo studio di fattibilità può risultare particolarmente costoso a causa degli adempimenti formali legati alla sua documentazione ed approvazione.
È possibile che, per piccoli progetti, non sia utile condurre uno studio di fattibilità (almeno in termini formali) in quanto il suo costo sarebbe paragonabile al danno derivante dal fallimento del progetto.

## Slide 6: Contenuti del seminario
Cosa è uno studio di fattibilità
Per quali progetti è opportuno condurre uno
Quali sono gli aspetti del progetto tipicamente esaminati
Quali attività si svolgono nell’ambito di uno studio di fattibilità
Quali figure professionali sono necessarie
Quali sono i risultati attesi

## Slide 7: Aspetti di progetto esaminati / Introduzione
Vanno considerati tutti i fattori che, essendo potenzialmente in grado di determinare il successo o il fallimento del progetto (ad esempio attraverso una dilatazione dei tempi o dei costi), richiedono indagini specifiche per essere valutati con un grado accettabile di accuratezza.
Alcuni fattori richiedono un livello di investigazione differente a seconda che il soggetto che esegue lo studio di fattibilità sia
  il committente (al fine di decidere se approvare o meno un progetto)
  il fornitore (al fine di decidere se accettare o meno una commessa)
  un consulente terzo

## Slide 8: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Qualità dei requisiti a disposizione
Livello e qualità della collaborazione con il cliente
Dimensione “funzionale” del software da sviluppare
Complessità del software da sviluppare
Qualità del software da modificare e della sua documentazione

## Slide 9: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Qualità dei requisiti a disposizione / Completezza
  Requisiti impliciti (esempio della tazzina pulita quando si chiede un caffè al bar)
  Spesso i requisiti omessi sono di natura non funzionale e riguardano il contesto operativo del sistema. Esempio firewall presente in ambiente di produzione ma non in ambiente di sviluppo e validazione.
  I requisiti di massima sono generalmente espressi dai livelli direttivi del committente (che possono deformarli secondo logiche di prestigio personale) oppure dalla struttura IT del committente (che può concentrarsi sugli aspetti tecnologici trascurando quelli di processo).
  Esempio di bandi di gara in cui si specificano le frequenze dei processori e si omette di descrivere interi casi d’uso.

## Slide 10: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Qualità dei requisiti a disposizione / Correttezza (1/2)
  Non sempre il cliente sa bene quello che vuole (ci arriva per approssimazioni successive nel corso dell’analisi preliminare). Spesso si pone autonomamente dei vincoli che assume come irremovibili e che invece non lo sono.
  Problemi terminologici (termini diverse per lo stesso concetto e stessi termini per concetti diversi – utilità del glossario).
  Requisiti eccessivamente dettagliati – che sconfinano dal campo dell’analisi a quello della progettazione o addirittura della implementazione, spesso portano a sistemi peggiori e più costosi. In tal caso è conveniente ridiscuterli in sede di studio di fattibilità.

## Slide 11: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Qualità dei requisiti a disposizione / Correttezza (2/2)
  Problemi di accuratezza si presentano tipicamente nei requisiti funzionali legati alla gestione di casi eccezionali: non sempre chi formula il requisito comprende che il software per gestire le eccezioni va comunque scritto indipendentemente dalla frequenza con cui le eccezioni stesse accadono. Attenzione ai qualificatori sempre, mai, tutti, nessuno.
  I requisiti dovrebbero essere validati da rappresentanti competenti di tutti i ruoli utente. Nella formulazione preliminare utilizzata ai fini dello studio di fattibilità, tuttavia, questo non avviene quasi mai per evidenti questioni di costo.

## Slide 12: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Qualità dei requisiti a disposizione / Stabilità
  L’insieme dei requisiti preliminari sulla base dei quali di redige uno studio di fattibilità è quasi inevitabilmente destinato ad essere modificato ed esteso nel corso del progetto. Si tratta di stimare l’impatto percentuale di queste estensioni sul costo complessivo del progetto e sulla sua durata.
  La entrata in esercizio di versioni intermedie del sistema stimola la variazione dei requisiti esistenti e la creazione di nuovi requisiti (Heisenberg-like uncertainty)
  Non sempre il fornitore ha modo per ricontrattare costi e tempi concordati inizialmente con il committente a fronte di ciascuna piccola variazione rispetto al progetto originario. I committenti si attendono un atteggiamento flessibile da parte del fornitore che deve quindi riservarsi dei margini di sicurezza adeguati.

## Slide 13: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Dimensione “funzionale” del software da sviluppare
  Questo aspetto del progetto è relativo alla quantità di funzionalità (e quindi di software) da progettare ed implementare
  Al contrario della complessità (trattata nel seguito) che è una misura di tipo intensionale, la dimensione funzionale del software (spesso indicata con il termine scope) è una misura di carattere estensionale.
  Può essere valutata con metriche orientate alle funzionalità. La più usata fra queste è senza dubbio quella denominata Function Point.
  Con un fattore di aggiustamento, la metrica FP può anche portare in conto la complessità del sistema derivate da requisiti non funzionali (e.g. fault tolerance, real-time).

## Slide 14: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Complessità del software da sviluppare / Algoritmica
  Si tratta di una complessità riscontrabile relativamente di rado nei sistemi informativi gestionali.
  Progettare e implementare algoritmi complessi è una attività ai confini della ricerca, che richiede competenze molto specialistiche e che comporta dei costi e soprattutto dei rischi di insuccesso molto elevati.
  Fortunatamente, per la maggior parte dei problemi che necessitano di implementazioni algoritmicamente complesse, esistono sul mercato componenti software il cui acquisto è quasi sempre preferibile allo sviluppo.
  Esempi di complessità algoritmiche più comuni sono quelle legate a problematiche di pattern recognition, cifratura, analisi statistica, etc.

## Slide 15: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Complessità del software da sviluppare / Architetturale
  Grado di definizione della architettura di sistema
  Grado di definizione delle interfacce fra le componenti
  Qualità della architettura di sistema (e.g., coesione interna dei componenti e basso grado di accoppiamento fra componenti diversi)
  Attenzione ai requisiti relativi a proprietà emergenti del sistema, ad esempio la tolleranza ai guasti, la storicizzazione dei dati, la dinamicità dello schema concettuale dei dati.

## Slide 16: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Complessità del software da sviluppare / Tecnologica
  Presenza di componenti software legacy da integrare
  Presenza di sistemi software esterni con cui interagire
  Problemi di integrazione con dispositivi fisici esistenti o mandatori (e.g. lettori di smart-card, lettori di codici a barre, schede di comunicazione, etc.)

## Slide 17: Aspetti di progetto esaminati / Il sistema
Qualità del software da modificare e della sua documentazione
  Volume della documentazione non implica qualità
  L’allineamento fra documentazione e codice è essenziale
  Un codice ben scritto è sempre preferibile ad un codice scritto male ma ampiamente commentato. Diffidare del codice infarcito di commenti.
  Modificare un sistema scritto male e documentato male può costare più che riprogettare ed implementare il sistema da zero.

## Slide 18: Aspetti di progetto esaminati / Il committente
Grado di impegno del committente
Competenza tecnica del committente
Resistenza al cambiamento negli utenti del sistema
NOTA: questi aspetti sono esaminati con maggiore profondità nel caso in cui lo studio di fattibilità è eseguito da un soggetto diverso dal committente stesso (ad esempio quanto è svolto dal fornitore al fine di valutare se accettare o meno una data commessa ad un certo prezzo.

## Slide 19: Aspetti di progetto esaminati / Il committente
Grado di impegno del committente
  Potere decisionale del responsabile interno di progetto e delle persone da lui designate nell’ambito della organizzazione del committente.
  Tempo messo a disposizione dal committente nella persona del responsabile interno di progetto e delle persone da lui designate.
  Ha un impatto sulla effettiva capacità del committente di vincere eventuali resistenze al cambiamento da parte degli utenti del sistema. Sistemi ben realizzati non entrano mai in esercizio a causa di un impegno insufficiente da parte del committente.

## Slide 20: Aspetti di progetto esaminati / Il committente
Competenza tecnica del committente (1/2)
  In generale è un fattore positivo perché facilita la comunicazione e contribuisce alla instaurazione di un rapporto di reciproca fiducia fra committente e fornitore, ampliando gli spazi di manovra in corso d’opera che, se ben gestititi, aumentano le probabilità di successo del progetto.
  Attenzione ai committenti di livello dirigenziale che ritengono di saper progettare un sistema informativo complesso perché da giovani hanno scritto qualche programma in Visual Basic.
  Attenzione ai committenti vendor-oriented, che si muovono per sigle commerciali e che sottovalutano l’importanza della logica applicativa rispetto a quello della piattaforma tecnologica (esempio: se il sistema si basa su Windows NT allora ormai è obsoleto perché nel frattempo è uscito Windows 2000 Server).

## Slide 21: Aspetti di progetto esaminati / Il committente
Competenza tecnica del committente (2/2)
  Nel caso in cui il fornitore non sia unico, la scarsa competenza tecnica del committente è un fattore di rischio notevole perché gli impedisce di governare con autorevolezza la risoluzione di problemi non facilmente addebitabili ad uno specifico fornitore.
  In tali casi il committente si aspetta che i fornitori del sistema si accordino autonomamente su chi sia il responsabile dei malfunzionamenti, cosa non sempre facile in presenza di fornitori poco seri.
  Spesso i committenti poco competenti tecnicamente preferiscono avere rapporti con un unico fornitore principale (prime contractor) proprio per evitare i problemi descritti.

## Slide 22: Aspetti di progetto esaminati / Il committente
Resistenza al cambiamento negli utenti del sistema
  La gestione delle informazioni conferisce potere. Se il sistema informativo altera il flusso delle informazioni può quindi alterare equilibri di potere (esempio del timbro sul modulo cartaceo e del potere che ne deriva).
  In alcuni casi la modifica o addirittura lo sviluppo di un sistema informativo è concepito, prima ancora che come strumento per perseguire efficienza ed efficacia dei processi, come mezzo trasversale per acquisire o togliere potere a persone.
  Il fattore è tanto più critico quanto più la realizzazione/modifica del sistema informativo è accompagnata da una reingegnerizzazione dei processi (BPR).

## Slide 23: Aspetti di progetto esaminati / Il fornitore
Struttura organizzativa del gruppo di lavoro
  Rischio elevato nei casi in cui il fornitore sia in realtà una associazione di fornitori distinti sul piano organizzativo ma interdipendenti per quanto attiene le attività del progetto.
  È relativamente più elevato il rischio di incomprensioni fra organizzazioni con culture differenti (ad esempio tecnica/ingegneristica da una parte e storico/umanistica dall’altra).
Conoscenza del dominio applicativo
Esperienza pregressa nella realizzazione di progetti simili o relativi allo stesso sistema interessato dal progetto.
NOTA: questi aspetti sono esaminati con maggiore profondità nel caso in cui lo studio di fattibilità è eseguito dal committente (o da un consulente incaricato) su un insieme di fornitori noto a priori.

## Slide 24: Contenuti del seminario
Cosa è uno studio di fattibilità
Per quali progetti è opportuno condurre uno
Quali sono gli aspetti del progetto tipicamente esaminati
Quali attività si svolgono nell’ambito di uno studio di fattibilità
Quali figure professionali sono necessarie
Quali sono i risultati attesi

## Slide 25: Attività svolte in uno studio / In generale
Le attività specifiche dipendono molto da quali sono i fattori critici di successo individuati e da quanto è incerta la loro valutazione: obiettivo dello studio è infatti quello di minimizzare tali incertezze e di conseguenza il rischio complessivo inerente al progetto.
In linea di massima le tipologie di attività sono le stesse che si ritrovano nel processo di sviluppo vero e proprio del sistema, con la importante differenza che la priorità con cui sono eseguite e la profondità con la quale vengono condotte sono funzione del rischio associato ai fattori di successo sui quali si investiga.
Il rischio legato ad un fattore critico di successo può essere espresso come il prodotto del grado di incertezza con cui si valuta quel fattore per l’impatto potenziale sul progetto.

## Slide 26: Attività svolte in uno studio / Esempi
Analisi del contesto nel quale il sistema da sviluppare/modificare opererà
Analisi dei requisiti del sistema da sviluppare/modificare e raffinamento di quelli che presentano maggior rischio.
Valutazione degli eventuali vincoli applicabili al processo di sviluppo/modifica relativamente a risorse ed al tempo disponibili.
Approfondimento mirato della progettazione di massima relativamente ad aspetti che presentano maggior rischio.
Utilizzo di metriche (e.g Function Point) per la stima dei costi rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali.
Implementazione di prototipi atti ad abbattere alcuni rischi specifici di entità rilevante.

## Slide 27: Attività svolte in uno studio / Protipazione
Prototipi per la minimizzazione di rischi tecnologici
  Integrazione fra tecnologie (ad esempio Java e Visual Basic)
  Integrazione di componenti esistenti commerciali o in-house. Nel primo caso attenzione alla affidabilità del produttore rispetto al ciclo di vita del sistema da sviluppare/modificare.
  Effettiva utilizzabilità di componenti esistenti commerciali o in-house rispetto a prestazioni, robustezza e volume di dati gestibile.

## Slide 28: Attività svolte in uno studio / Protipazione
Prototipi della interfaccia utente
  Sono spesso più efficaci di diagrammi più formali quando il committente ha una scarsa competenza nel settore informatico.
  Per questo tipo di clienti è più facile accorgersi della mancanza di un attributo in un certo concetto a partire dalla mancanza del corrispettivo campo nel prototipo dell’editor, piuttosto che esaminando un modello concettuale dei dati (come faccio a inserire questo dato ?).
  Un buon prototipo della interfaccia utente, meglio se eseguibile, consente al committente di verificare sia i flussi di lavoro sia la completezza del modello concettuale dei dati.

## Slide 29: Contenuti del seminario
Cosa è uno studio di fattibilità
Per quali progetti è opportuno condurre uno
Quali sono gli aspetti del progetto tipicamente esaminati
Quali attività si svolgono nell’ambito di uno studio di fattibilità
Quali figure professionali sono necessarie
Quali sono i risultati attesi

## Slide 30: Figure professionali necessarie / Qualità
Capacità di analisi, necessarie per suddividere e dominare adeguatamente il problema isolando le aree nelle quali si annida il rischio maggiore ed approfondendo quelle in maniera selettiva.
Competenza tecnica e progettuale, necessaria per avere sensibilità sufficiente a prevedere quali potrebbero essere le fonti di eventuali problemi tecnologici durante il corso del progetto.
Esperienza e capacità di relazione, necessaria per coinvolgere in modo adeguato la struttura organizzativa del committente (ed in alcuni casi del fornitore, se individuato) ai livelli gerarchici interessati, e modulare requisiti e priorità con autorevolezza e credibilità.
Competenze manageriali, necessarie per coordinare il gruppo di lavoro che esegue materialmente lo studio di fattibilità e per avere la necessaria sensibilità rispetto ai rischi ed ai costi “gestionali” legati allo sviluppo/modifica del sistema oggetto di studio.

## Slide 31: Figure professionali necessarie / Esperienze
Nello specifico, le figura ideale è quella generalmente indicata con il termine “analista di sistema”.
  La figura deve possedere considerevole bagaglio di esperienze su sistemi la cui complessità (architetturale e tecnologica) sia confrontabile con quella del sistema oggetto dello studio.
  Sui sistemi suddetti, la figura deve aver ricoperto in passato i ruoli di responsabile progetto (Project Manager) ed architetto software (Chief Software Architect).

## Slide 32: Contenuti del seminario
Cosa è uno studio di fattibilità
Per quali progetti è opportuno condurre uno
Quali sono gli aspetti del progetto tipicamente esaminati
Quali attività si svolgono nell’ambito di uno studio di fattibilità
Quali figure professionali sono necessarie
Quali sono i risultati attesi

## Slide 33: Risultati attesi (1/2)
Una stima dei costi del progetto espressa come intervallo di valori minimo/massimo in funzione delle principali scelte progettuali che rimangono aperte anche a valle dello studio.
Una stima dei tempi di sviluppo (o della loro soddisfacibilità nel caso in cui fossero assegnati) in funzione delle principali scelte progettuali che rimangono aperte anche a valle dello studio.
Una stima più accurata di quella eventualmente disponibile prima dello studio, delle risorse non economiche (ad esempio risorse umane o strumenti software) necessarie per lo sviluppo del progetto e della loro disponibilità nell’intervallo temporale richiesto dal progetto.

## Slide 34: Risultati attesi (2/2)
Una stima dei benefici derivati dal progetto, per quanto possibili monetizzati in modo da essere direttamente confrontabili con i costi.
Una adeguata documentazione delle variazioni apportate ai requisiti originali e delle principali scelte progettuali concordate con il committente nel corso dello studio, al fine di abbattere in via preventiva determinati fattori di rischio.
Un elenco dei principali fattori di rischio che persistono anche a valle dello studio di fattibilità, ed una strategia per abbattere appena possibile tale rischio nel corso del progetto – ad esempio attraverso una revisione del piano di progetto che anticipi il più possibili eventuali prototipizzazioni.